武汉市建设项目竣工环境保护自主验收

流程图

建设项目竣工或分期建设内容竣工

查阅环评文件及

审批部门审批决定

收集整理建设项目

建设资料

收集整理验收支撑文件

公开竣工时间和调试时间

准备工作

阶段

全面启动环保验收

*建设单位或委托有能力的技术机构*

现场查验

项目建设情况

环境保护设施

环境保护设施同步投入使用且建设项目未出现重大变动

**重大变动未履行手续或环境保护设施未同步投入使用**

**落实整改或履行相关手续**

现场查验

阶段

确定验收监测因子

确定验收监测标准

确定验收监测频次

实施验收监测

*建设单位或委托其他有能力监测机构*

接下页

监测调查阶段

**补充监测或调查**

接上页

**环境保护设施验收合格**

**完善验收监测（调查）报告**

**存在九不验情形**

整理验收资料、存档备查

登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台填报验收信息

**不少于20工作日**

公开验收报告

验收报告编制阶段

最终形成验收报告

编制其他需要说明的事项

*可通过成立验收组，采用现场检查、资料查阅、召开验收会议方式*

提出验收意见

验收调查报告格式参考生态影响类技术规范

验收监测报告格式参考污染影响类技术指南

编制验收监测（调查）报告

监测调查阶段

环境敏感目标环境质量监测（必要时）

环保设施处理效率监测（必要时）

污染物排放监测

监测工况

生态影响调查

环境管理制度调查

资料上传归档阶段