关于分解下达《武汉市落实湖北省湖泊保护

行政首长年度目标考核工作实施方案》

目标任务的通知

江夏区环保局，市环保局东湖生态旅游风景区分局，局各有关处室、直属单位：

根据《湖北省湖泊保护行政首长年度目标考核办法》有关内容，市湖泊保护与管理领导小组办公室印发了《关于印发武汉市落实湖北省湖泊保护行政首长年度目标考核工作实施方案的通知》（武湖管办[2015]5号），要求各有关部门和单位认真落实湖北省湖泊保护行政首长年度目标考核各项工作。

为确保完成省政府下达我市的湖泊保护年度目标中涉及我局的工作任务，现将《武汉市落实湖北省湖泊保护行政首长年度目标考核工作实施方案》中涉及我局的年度目标任务予以分解下达（见附件），请各责任单位认真贯彻落实，确保各项环保目标任务按时按要求完成。具体工作要求如下：

一、上报阶段工作小结

各责任单位应于9月25日前，按照责任分工总结上报各项目标任务阶段性工作进展，由局污防处负责汇总上报。

二、建立工作月报制度

各责任单位严格按照所承担的目标任务要求，全力推进落实。自下月起，每月20日前上报各项工作进展情况，由局污防处负责汇总上报。

三、做好迎检工作准备

省人民政府将对各地、市、州人民政府落实湖泊保护行政首长年度目标完成情况进行年度考核，按照市湖泊保护与管理领导小组办公室的统一部署，请各责任单位做好迎检准备工作，总结目标任务完成情况，整理相关台账资料，并于2015年12月20日前上报工作总结（附台账资料），由局污防处负责汇总上报。

联系人：张  珂           联系电话：85805623

附件：市环保局2015年度湖泊保护行政首长年度目标任务责任分解表

武汉市环境保护局

2015年9月18日

附件：

市环保局2015年度湖泊保护行政首长年度目标任务责任分解表

| 考核内容 | 年度目标任务 | 责任单位 |
| --- | --- | --- |
| 一、水质保护 | 对全市166个湖泊水质开展全覆盖监测。 | 市环境监测中心 |
|  | 研究制定主要污染物总量减排年度实施计划，完成主要污染源总量减排年度目标任务。 | 总量处 |
|  | 对全市11条主要河流断面开展单月监测，跨界河流出境断面达标。 | 市环境监测中心 |
| 二、生态保护 | 创建市级生态乡镇2个，市级生态村50个，新建5座集镇式污水处理厂。 | 生态处 |
|  | 加强东湖风景区四大景区、梁子湖临湖龙湾度假村配套污水处理设施的监管、监测工作。 | 东湖风景区环保分局 江夏区环保局 |
|  | 市级及以上开发区、工业园区均依法开展规划环评工作。 | 环评处 |
| 三、完善机制 | 向社会公开发布89个重点湖泊水质监测信息，每年发布77个非重点湖泊水质监测信息。 | 市环境监测中心 |
| 四、落实责任 | 开展一次环境保护应急演练。 | 市环境监察支队 |